# ⑤ MVP開発仕様書

## 起業家RPG診断アプリ 仮称：Founder Quest

# 1. この資料の目的

本資料は、起業家RPG診断アプリ「Founder Quest」の初期版、つまりMVPで実装する機能・画面・データ・判定ロジック・開発範囲を整理するものである。

MVPの目的は、完成版を作ることではなく、以下を検証することである。

| 検証したいこと | 内容 |
| --- | --- |
| 診断ニーズ | 起業家タイプ診断に興味を持ってもらえるか |
| 結果の納得感 | 自分のキャラ結果に「当たっている」と感じるか |
| キャラ化の魅力 | RPGキャラ化によって楽しく感じるか |
| 共有性 | SNSやイベントで人に見せたくなるか |
| 行動導線 | 診断後のクエストに進みたいと思うか |
| 継続可能性 | マイルームや成長機能に可能性を感じるか |

# 2. MVPの基本方針

初期版では、複雑なVR・リアルタイム交流・高度なゲーム機能は実装しない。

まずは、以下の体験に絞る。

ユーザーが診断に答える
 ↓
 起業家タイプが判定される
 ↓
 RPGキャラとして表示される
 ↓
 強み・弱み・相性が分かる
 ↓
 初回クエストが提示される
 ↓
 結果を共有できる

つまり、MVPでは 「診断して、キャラになり、次の行動が分かる」 ところまでを作る。

# 3. MVPで実装する主要機能

| No | 機能 | 概要 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | トップページ | アプリ説明と診断開始導線 | 必須 |
| 2 | 基本情報入力 | ニックネームなどを入力 | 必須 |
| 3 | 起業家サーベイ | 40問の診断に回答 | 必須 |
| 4 | スコアリング | 8パラメータを算出 | 必須 |
| 5 | キャラ判定 | 8タイプからメイン・サブタイプを判定 | 必須 |
| 6 | キャラ出現画面 | 診断結果キャラを演出表示 | 必須 |
| 7 | 診断結果詳細 | 強み・弱み・相性・ステータス表示 | 必須 |
| 8 | 初回クエスト | キャラ別の行動提案を表示 | 必須 |
| 9 | 結果共有 | SNS共有用テキスト・画像を表示 | 高 |
| 10 | 結果保存 | ローカル保存または簡易DB保存 | 高 |
| 11 | 簡易マイルーム | 2Dキャラとクエストを表示 | 中 |
| 12 | 会員登録 | メールまたはSNSログイン | 中 |
| 13 | 管理画面 | 設問・結果文の編集 | 低、初期は手動でも可 |

# 4. MVPで実装しない機能

初期版では、以下は実装対象外とする。

| 実装しない機能 | 理由 |
| --- | --- |
| フル3D/VR空間 | 開発工数が大きく、初期検証には不要 |
| リアルタイムチャット | 安全管理・運用負荷が高い |
| 複数ユーザーの同時交流 | まずは個人診断価値を検証する |
| 高度なキャラ育成 | 診断と結果表示の検証を優先 |
| 装備・アイテム課金 | 収益化は後フェーズで検討 |
| AIによる完全自動キャラ生成 | 品質・権利・一貫性の管理が必要 |
| 複雑な管理画面 | 初期はJSONやスプレッドシート管理でも可 |
| 決済機能 | MVPでは無料利用を前提にする |

# 5. 想定ユーザーフロー

MVPの基本フローは以下とする。

トップページ

↓

診断開始

↓

ニックネーム入力

↓

40問サーベイ回答

↓

診断中演出

↓

キャラ出現

↓

診断結果詳細

↓

初回クエスト表示

↓

結果共有

↓

任意で結果保存・会員登録

# 6. MVP画面一覧

| No | 画面名 | URL例 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | トップページ | / | サービス説明・診断開始 |
| 2 | 診断開始ページ | /start | 診断概要・所要時間説明 |
| 3 | 基本情報入力 | /profile | ニックネーム入力 |
| 4 | サーベイ画面 | /survey | 40問に回答 |
| 5 | 診断中画面 | /analyzing | ローディング演出 |
| 6 | キャラ出現画面 | /result/reveal | キャラを大きく表示 |
| 7 | 結果詳細画面 | /result/detail | ステータス・強み・弱み |
| 8 | クエスト画面 | /quest | 初回クエスト表示 |
| 9 | 共有画面 | /share | SNS共有・画像保存 |
| 10 | マイルーム画面 | /room | 2Dキャラとクエスト表示 |
| 11 | 会員登録画面 | /signup | 任意登録 |
| 12 | マイページ | /mypage | 診断履歴・保存結果 |

# 7. 画面別 機能仕様

## 7-1. トップページ

### 目的

ユーザーにアプリの魅力を伝え、診断開始へ誘導する。

### 表示内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| メインコピー | あなたの起業家タイプが、RPGキャラになる。 |
| サブコピー | 起業家としての強み・弱み・仲間との相性を楽しく診断 |
| メインビジュアル | 8種類のRPGキャラ集合 |
| CTA | 無料で診断する |
| 所要時間 | 約5分 |
| 補足 | 登録不要・起業経験なしでもOK |

### ボタン動作

| ボタン | 遷移先 |
| --- | --- |
| 無料で診断する | /start |

## 7-2. 診断開始ページ

### 表示内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| タイトル | 起業家RPG診断を開始します |
| 説明 | 40問に答えると、あなたの起業家キャラが分かります |
| 結果で分かること | キャラ、強み、弱み、相性、初回クエスト |
| 注意書き | 直感で答えてください |
| CTA | 診断を始める |

### ボタン動作

| ボタン | 遷移先 |
| --- | --- |
| 診断を始める | /profile |

## 7-3. 基本情報入力画面

### 入力項目

| 項目 | 必須 | 形式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ニックネーム | 必須 | テキスト | 結果画面表示 |
| 起業経験 | 任意 | 選択式 | 結果コメント調整 |
| 関心テーマ | 任意 | 複数選択 | クエスト提案の参考 |
| メールアドレス | 任意 | メール形式 | 結果保存・再訪 |

### 起業経験の選択肢

選択肢

起業に興味がある

起業準備中

副業・個人活動をしている

すでに起業している

新規事業に関わっている

### 関心テーマの選択肢

選択肢

教育

地域

テクノロジー

医療・福祉

環境

コミュニティ

エンタメ

食

働き方

まだ決まっていない

## 7-4. サーベイ画面

### 仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 設問数 | 40問 |
| 表示方式 | 1画面1問 |
| 進捗表示 | あり、例：Q12 / 40 |
| 回答保存 | 回答ごとに一時保存 |
| 戻る操作 | 可能 |
| スキップ | 自由記述のみ可能 |
| 所要時間 | 5〜7分想定 |

### 設問種別

| 種別 | 問数 | 回答形式 |
| --- | --- | --- |
| 5段階評価 | 24問 | 5択 |
| シナリオ選択 | 8問 | 4択 |
| 価値観選択 | 4問 | 4択 |
| 自由記述 | 4問 | テキスト |

### バリデーション

| 条件 | 動作 |
| --- | --- |
| 必須設問が未回答 | 次へ進めない |
| 自由記述が未入力 | スキップ可能 |
| 通信エラー | ローカルに一時保存し再送 |

## 7-5. 診断中画面

### 表示内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| メッセージ | あなたの起業家タイプを解析しています |
| 演出 | 魔法陣、ステータス生成、キャラの影 |
| 所要時間 | 3〜5秒 |
| 遷移 | 自動でキャラ出現画面へ |

### 表示メッセージ例

ビジョン力を測定中...

行動スタイルを解析中...

仲間との相性を確認中...

あなたのキャラを召喚中...

## 7-6. キャラ出現画面

### 表示内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ニックネーム | 例：Shoujiさん |
| 演出文 | あなたの起業家キャラが現れました |
| キャラ画像 | 判定結果に応じた固定イラスト |
| キャラ名 | 勇者など |
| 起業家タイプ名 | ビジョン牽引型など |
| 一言コピー | 未来を掲げ、仲間を導く冒険の旗手 |
| CTA | 詳細を見る |

### ボタン動作

| ボタン | 遷移先 |
| --- | --- |
| 詳細を見る | /result/detail |

## 7-7. 診断結果詳細画面

### 表示内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| メインタイプ | 最もスコアが高いキャラ |
| サブタイプ | 2番目にスコアが高いキャラ |
| タイプ名 | 例：戦略を描く勇者 |
| ステータス | 8パラメータ |
| 強み | 3項目 |
| 伸びしろ | 3項目 |
| 相性の良いキャラ | 3キャラ |
| 苦手になりやすい場面 | 具体例 |
| おすすめクエスト | 1件 |
| CTA | クエストを見る / 結果を共有 |

### ステータス表示項目

| パラメータ | 表示名 |
| --- | --- |
| VISION | ビジョン力 |
| ACTION | 実行力 |
| EMPATHY | 共感力 |
| ANALYSIS | 分析力 |
| CREATIVE | 創造力 |
| RISK | 挑戦力 |
| TEAM | 巻き込み力 |
| PERSIST | 継続力 |

## 7-8. 初回クエスト画面

### 表示内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| クエスト名 | キャラ別に設定 |
| 説明 | 何を行うか |
| 所要時間 | 例：30分 |
| 達成条件 | 例：3人に話して感想をもらう |
| 報酬 | 経験値、称号 |
| 完了ボタン | 実施後に押す |
| メモ欄 | 実施内容を記録 |

### キャラ別初回クエスト

| キャラ | クエスト名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 勇者 | ビジョンを言葉にせよ | 事業アイデアを1枚にまとめ、3人に話す |
| 戦士 | 小さく試せ | 48時間以内に小さな実験を1つ行う |
| 僧侶 | 顧客の声を聞け | 身近な3人に困りごとを聞く |
| 魔法使い | アイデアを絞れ | アイデアを3つ出し、1つ選ぶ |
| 盗賊 | 機会を探せ | 市場の変化や違和感を5つ書き出す |
| 商人 | お金の流れを描け | 誰が・何に・いくら払うか整理する |
| 軍師 | 勝ち筋を読め | 市場・競合・顧客課題を整理する |
| 召喚士 | 仲間を呼べ | 必要な仲間を3タイプに分け、1人に声をかける |

## 7-9. 共有画面

### 表示内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 共有カード | キャラ画像・タイプ名・一言コピー |
| 投稿文 | 自動生成 |
| SNSボタン | X / Facebook / LINE |
| 画像保存 | PNG形式 |
| コピー | 診断URLコピー |

### 共有カード内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| アプリ名 | Founder Quest |
| ニックネーム | 任意表示 |
| キャラ画像 | 判定キャラ |
| キャラ名 | 勇者など |
| 起業家タイプ | ビジョン牽引型など |
| 一言コピー | キャラ別コピー |
| QR/URL | 診断ページへの導線 |

## 7-10. 簡易マイルーム画面

### MVPでの位置づけ

本格的なVR空間ではなく、初期は 2Dキャラが表示される簡易マイルーム とする。

### 表示内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 背景 | キャラタイプ別の拠点背景 |
| キャラ | 診断結果の2Dキャラ |
| レベル | 初期はLv.1 |
| 称号 | キャラ別初期称号 |
| 現在のクエスト | 初回クエスト |
| メニュー | 結果 / クエスト / 共有 |

### 操作

| 操作 | 動作 |
| --- | --- |
| キャラをタップ | 一言メッセージ表示 |
| クエストボードをタップ | クエスト画面へ |
| 結果ボタン | 診断結果詳細へ |
| 共有ボタン | 共有画面へ |

# 8. 診断ロジック仕様

## 8-1. パラメータ

| パラメータ | 内容 |
| --- | --- |
| VISION | 未来像を描く力 |
| ACTION | 実行する力 |
| EMPATHY | 顧客・仲間に寄り添う力 |
| ANALYSIS | 数字・構造で考える力 |
| CREATIVE | 新しい発想を生む力 |
| RISK | 不確実性に挑戦する力 |
| TEAM | 人を巻き込む力 |
| PERSIST | 継続してやり抜く力 |

## 8-2. キャラ判定式

| キャラ | 判定式 |
| --- | --- |
| 勇者 | VISION × 1.5 + TEAM × 1.0 + RISK × 0.8 |
| 戦士 | ACTION × 1.5 + PERSIST × 1.0 + RISK × 0.8 |
| 僧侶 | EMPATHY × 1.5 + PERSIST × 1.0 + TEAM × 0.8 |
| 魔法使い | CREATIVE × 1.5 + VISION × 1.0 + ANALYSIS × 0.8 |
| 盗賊 | RISK × 1.5 + CREATIVE × 1.0 + ACTION × 0.8 |
| 商人 | ANALYSIS × 1.5 + EMPATHY × 1.0 + PERSIST × 0.8 |
| 軍師 | ANALYSIS × 1.5 + VISION × 1.0 + TEAM × 0.8 |
| 召喚士 | TEAM × 1.5 + EMPATHY × 1.0 + VISION × 0.8 |

## 8-3. 判定ルール

| 条件 | 処理 |
| --- | --- |
| 最高スコア | メインタイプ |
| 2番目のスコア | サブタイプ |
| 1位と2位の差が3点以内 | ハイブリッドタイプ表示 |
| 完全同点 | シナリオ設問の該当加点が多い方を優先 |
| それでも同点 | ユーザーに好みのキャラを選ばせる |

# 9. データ設計

MVPで最低限必要なデータは以下。

## 9-1. User

| カラム | 型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| id | string | ユーザーID |
| nickname | string | ニックネーム |
| email | string / nullable | メールアドレス |
| entrepreneurship_stage | string | 起業経験 |
| interests | array | 関心テーマ |
| created_at | datetime | 作成日時 |
| updated_at | datetime | 更新日時 |

## 9-2. SurveyAnswer

| カラム | 型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 回答ID |
| user_id | string | ユーザーID |
| question_id | string | 設問ID |
| answer_value | string / number | 回答内容 |
| created_at | datetime | 回答日時 |

## 9-3. DiagnosisResult

| カラム | 型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 結果ID |
| user_id | string | ユーザーID |
| vision_score | number | ビジョン力 |
| action_score | number | 実行力 |
| empathy_score | number | 共感力 |
| analysis_score | number | 分析力 |
| creative_score | number | 創造力 |
| risk_score | number | 挑戦力 |
| team_score | number | 巻き込み力 |
| persist_score | number | 継続力 |
| main_character | string | メインキャラ |
| sub_character | string | サブキャラ |
| hybrid_name | string | ハイブリッド名 |
| created_at | datetime | 診断日時 |

## 9-4. CharacterMaster

| カラム | 型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| character_id | string | キャラID |
| character_name | string | キャラ名 |
| entrepreneur_type | string | 起業家タイプ |
| catchcopy | string | 一言コピー |
| description | text | 説明文 |
| strengths | array | 強み |
| weaknesses | array | 伸びしろ |
| compatible_characters | array | 相性キャラ |
| first_quest_id | string | 初回クエストID |
| image_url | string | キャラ画像URL |
| theme_color | string | テーマカラー |

## 9-5. QuestMaster

| カラム | 型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| quest_id | string | クエストID |
| character_id | string | 対応キャラ |
| quest_title | string | クエスト名 |
| quest_description | text | クエスト説明 |
| estimated_time | string | 所要時間 |
| completion_condition | text | 達成条件 |
| reward_exp | number | 獲得経験値 |
| reward_title | string | 獲得称号 |

## 9-6. QuestProgress

| カラム | 型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 進捗ID |
| user_id | string | ユーザーID |
| quest_id | string | クエストID |
| status | string | 未着手 / 完了 |
| memo | text | 実施メモ |
| completed_at | datetime | 完了日時 |

# 10. API仕様案

MVPで必要なAPIは以下。

| API | メソッド | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /api/profile | POST | ユーザー情報登録 |
| /api/questions | GET | 設問一覧取得 |
| /api/answers | POST | 回答保存 |
| /api/diagnosis | POST | 診断実行 |
| /api/result/:id | GET | 診断結果取得 |
| /api/characters | GET | キャラ情報取得 |
| /api/quest/:id | GET | クエスト取得 |
| /api/quest/complete | POST | クエスト完了 |
| /api/share/:id | GET | 共有カード情報取得 |

# 11. 技術構成案

MVPでは、開発スピードを重視してWebアプリとして作るのが現実的。

| 領域 | 技術候補 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | Next.js / React | 診断UI・結果画面を作りやすい |
| UI | Tailwind CSS | 素早くデザインできる |
| バックエンド | Next.js API Routes / Firebase | MVPに向いている |
| DB | Firebase Firestore / Supabase | 認証・保存が簡単 |
| 認証 | Firebase Auth / Supabase Auth | Googleログイン等に対応しやすい |
| 画像管理 | Cloud Storage | キャラ画像を保存 |
| 共有カード生成 | HTML to Image / Canvas | SNS用画像生成 |
| ホスティング | Vercel | Next.jsとの相性が良い |
| 分析 | Google Analytics / PostHog | 完了率や離脱率を見る |
| AI連携 | OpenAI API等 | 自由記述の補足コメント生成に利用可能 |

# 12. AI利用方針

MVPでは、AIは必須ではない。
 ただし、以下の用途ではAIを使うと体験価値が上がる。

| AI利用箇所 | 内容 | MVP優先度 |
| --- | --- | --- |
| 自由記述の要約 | 起業で実現したいことを結果文に反映 | 中 |
| 個別コメント生成 | 診断結果に合わせたコメントを生成 | 中 |
| クエスト提案 | ユーザーの関心テーマに応じた行動提案 | 中 |
| キャラ画像生成 | ユーザーごとの個別キャラ生成 | 低 |
| AIキャラ会話 | キャラが助言してくれる | 低 |

MVPでは、まずは固定文言で診断結果を出し、自由記述を使ったAIコメント生成は後から追加してもよい。

# 13. 管理方法

初期版では、管理画面を作り込まず、以下のような形で運用してもよい。

| 管理対象 | 初期管理方法 |
| --- | --- |
| 設問 | JSONファイル / Googleスプレッドシート |
| キャラ説明文 | JSONファイル |
| クエスト | JSONファイル |
| 判定式 | コード内に定義 |
| キャラ画像 | 画像フォルダまたはStorage |
| 共有文 | テンプレート管理 |

将来的には、管理画面から編集できるようにする。

# 14. MVPの開発スコープ

## Must：必須実装

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| トップページ | 診断開始への導線 |
| ニックネーム入力 | 結果表示に使用 |
| サーベイ40問 | 診断ロジックの入力 |
| スコア計算 | 8パラメータ算出 |
| キャラ判定 | 8キャラから判定 |
| 結果表示 | キャラ・強み・弱み・相性 |
| 初回クエスト | キャラ別に表示 |
| 結果共有 | テキスト共有・画像保存 |

## Should：できれば実装

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| 簡易マイルーム | キャラとクエスト表示 |
| 結果保存 | ローカルまたはDB保存 |
| 会員登録 | 結果保存用 |
| クエスト完了 | 完了ボタンとメモ |
| 分析タグ | 診断完了率や共有率測定 |

## Could：余裕があれば実装

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| キャラタップ演出 | キャラが一言話す |
| ハイブリッド名生成 | メイン×サブで称号生成 |
| AIコメント | 自由記述を反映した結果文 |
| イベントコード | イベント参加者を紐づけ |
| タイプ分布表示 | イベント用の集計画面 |

## Won’t：MVPでは実装しない

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| フルVR空間 | 3D/VR環境 |
| リアルタイム交流 | チャット・同期表示 |
| 課金 | 決済機能 |
| 装備ガチャ | アイテム課金 |
| 高度なAIアバター生成 | 毎回異なる画像生成 |
| 複雑な管理画面 | ノーコード管理 |

# 15. MVPの受け入れ基準

開発完了の基準は以下とする。

| 項目 | 受け入れ基準 |
| --- | --- |
| 診断開始 | トップから診断開始できる |
| 回答保存 | 40問すべてに回答できる |
| スコア計算 | 各パラメータが正しく計算される |
| キャラ判定 | 計算結果に応じて8タイプに分類される |
| 結果表示 | キャラ・強み・弱み・相性が表示される |
| クエスト表示 | キャラに応じた初回クエストが表示される |
| 共有 | 結果をSNS共有または画像保存できる |
| スマホ対応 | スマホで問題なく操作できる |
| エラー処理 | 未回答や通信エラー時に適切な表示が出る |

# 16. 分析・計測項目

MVPでは、以下の数字を必ず計測する。

| 指標 | 計測内容 |
| --- | --- |
| 訪問数 | トップページ訪問数 |
| 診断開始率 | 訪問者のうち診断開始した割合 |
| 診断完了率 | 開始者のうち最後まで回答した割合 |
| 離脱設問 | どの設問で離脱したか |
| キャラ分布 | どのタイプが多いか |
| 結果閲覧率 | 結果詳細まで見た割合 |
| 共有率 | 結果を共有した割合 |
| クエスト閲覧率 | クエスト画面まで進んだ割合 |
| クエスト完了率 | 完了ボタンを押した割合 |
| 会員登録率 | 任意登録した割合 |
| 満足度 | 結果に対する5段階評価 |

# 17. ユーザーフィードバック項目

診断後に、簡単なフィードバックを取得する。

| 質問 | 形式 |
| --- | --- |
| 診断結果は自分に合っていると感じましたか？ | 5段階 |
| キャラ化された結果は面白かったですか？ | 5段階 |
| 強み・弱みの説明は納得できましたか？ | 5段階 |
| 初回クエストをやってみたいと思いましたか？ | 5段階 |
| 他の人にも紹介したいと思いましたか？ | 5段階 |
| 改善してほしい点があれば教えてください | 自由記述 |

# 18. MVP後の改善判断

MVPリリース後は、以下の基準で改善する。

| 結果 | 判断 |
| --- | --- |
| 診断開始率が低い | トップコピー・ビジュアルを改善 |
| 診断完了率が低い | 設問数を減らす、UIを改善 |
| 結果満足度が低い | 診断ロジック・結果文を改善 |
| 共有率が低い | 共有カードのデザインを改善 |
| クエスト閲覧率が低い | 結果画面からの導線を改善 |
| クエスト完了率が低い | クエストを小さく・簡単にする |
| 会員登録率が低い | 保存メリットを明確化する |

# 19. 開発順序

MVP開発は、以下の順番で進める。

| 順番 | 開発内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 設問・キャラ・クエストのマスターデータ作成 | ロジックの土台 |
| 2 | 診断ロジック実装 | アプリの中核 |
| 3 | トップ・診断画面実装 | ユーザー入力導線 |
| 4 | 結果表示画面実装 | 価値の見せ場 |
| 5 | 共有カード実装 | 拡散検証 |
| 6 | 簡易マイルーム実装 | 差別化体験 |
| 7 | 結果保存・会員登録 | 継続利用 |
| 8 | 計測・分析設定 | 改善に必要 |
| 9 | ユーザーテスト | 実利用で検証 |
| 10 | 改善反映 | MVP品質向上 |

# 20. 初期リリースの品質基準

MVPとはいえ、以下は最低限満たす必要がある。

| 項目 | 基準 |
| --- | --- |
| スマホ操作性 | 片手で回答しやすい |
| 表示速度 | 各画面2秒以内を目指す |
| 診断結果 | 明らかな違和感がない |
| 文章品質 | 大人が読んでも幼稚すぎない |
| キャラ品質 | 共有したくなる見た目 |
| エラー処理 | 回答が消えない |
| プライバシー | 個人情報取得を最小限にする |
| 利用規約 | 診断結果は参考情報である旨を記載 |

# 21. リスクと対策

| リスク | 内容 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 診断結果が当たっていない | ユーザー満足度が下がる | テストユーザーでロジック調整 |
| 質問が長くて離脱する | 40問が重い可能性 | 途中離脱率を見て短縮版も用意 |
| キャラが子どもっぽい | 社会人が使いにくい | ビジネス利用でも違和感ないデザインにする |
| VRに期待しすぎる | MVPの簡易空間で落差が出る | 「まずはマイルーム」と明示 |
| 共有されない | 拡散しない | 共有カードの見た目を磨く |
| 個人情報リスク | 不要な情報取得 | 最小限の入力・任意登録にする |
| 継続利用されない | 単発診断で終わる | クエスト・称号・再診断導線を設計 |

# 22. 今後の拡張ロードマップ

| フェーズ | 内容 |
| --- | --- |
| Phase 1 | MVP：診断、キャラ表示、結果共有 |
| Phase 2 | クエスト管理、称号、簡易マイルーム強化 |
| Phase 3 | イベント利用、タイプ分布、相性マッチング |
| Phase 4 | チーム編成、コミュニティ連携、共同クエスト |
| Phase 5 | 二次元VR空間、リアルタイム交流、キャラ育成 |
| Phase 6 | 教育機関・法人向け管理画面、レポート機能 |
| Phase 7 | 有料診断、コミュニティ課金、講座連携 |

# 23. 最初に作るべきプロトタイプ

開発前に、まずは以下の簡易プロトタイプを作るとよい。

| プロトタイプ | 内容 |
| --- | --- |
| Figmaプロトタイプ | トップ、診断、結果、クエスト画面 |
| 診断ロジック表 | スプレッドシートでスコア計算 |
| キャラ画像ラフ | 8タイプの簡易イラスト |
| 結果文テンプレ | 各キャラの強み・弱み・クエスト |
| 共有カード | SNS投稿用画像のデザイン |

この段階で、開発に入る前に10〜20人程度に見せて反応を見るのが望ましい。

# 24. MVP仕様のまとめ

MVPで作るべきものは、以下である。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| アプリ形式 | スマホ向けWebアプリ |
| コア体験 | 起業家診断 → RPGキャラ化 → 結果表示 → クエスト |
| 設問数 | 40問 |
| 診断軸 | 8パラメータ |
| キャラ数 | 8タイプ |
| 画像 | 8キャラの固定イラスト |
| ゲーム要素 | 初回クエスト、称号、簡易マイルーム |
| 共有 | SNS共有カード |
| 保存 | 任意登録またはローカル保存 |
| 非対象 | 本格VR、リアルタイム交流、課金、高度な育成 |